AGENTCRAFT GENESIS

Master Build Roadmap — Tasks 001–040

AgentCraft Genesis — Execution Task Pack

المرجع الإلزامي: AgentCraft_Genesis_Founding_Architecture_v0.1.docx. عند التعارض، لا توسّع النطاق من تلقاء نفسك؛ توقف فقط إذا كان التعارض يمنع تنفيذ الهدف.

هذه الخارطة تحوّل الوثيقة التأسيسية إلى سلسلة تنفيذ متتابعة. القاعدة: لا تنتقل إلى المهمة التالية إذا فشل Acceptance Gate للمهمة الحالية، ولا تعالج الفشل بإضافة بنية مستقبلية لا يحتاجها الهدف.

| # | Task | Phase | الهدف المختصر |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-001 | Repository Bootstrap & Baseline Lock | Phase 0 | إنشاء مستودع AgentCraft-Genesis صغير ونظيف، وتثبيت baseline المصادر/الإصدارات دون بناء product architecture زائفة. |
| TASK-002 | Upstream Feature Census — Executable Inventory | Phase 0 | تحويل الجرد البحثي إلى inventory machine-readable يحفظ كل كنوز upstream دون إدخالها إلى MVP. |
| TASK-003 | Deduplication & Canonical Ownership Gate | Phase 0 | حسم مالك واحد لكل capability متكرر لمنع تنفيذ مزدوج. |
| TASK-004 | Protocol & Compatibility Probe | Phase 0 | إثبات أن baselines AG-UI/MCP/A2A وruntime toolchains قابلة للاستخدام فعليًا قبل التصميم فوقها. |
| TASK-005 | Minimal Contracts Freeze | Phase 0 | تعريف أقل مجموعة contracts يحتاجها Genesis Born فقط. |
| TASK-006 | Goal Compiler v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | تحويل goal بشري إلى GoalRequirements structured صغير دون اختراع organization. |
| TASK-007 | Organization Planner v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | إنشاء OrganizationPlan من GoalRequirements مع اختلاف حقيقي حسب المهمة. |
| TASK-008 | Genome Compiler v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | تحويل كل planned role إلى Minimal WorkerGenome قابل للتنفيذ. |
| TASK-009 | Cognitive Router & Decision Provider v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | اختيار reasoning provider والقرارات المحدودة بأقل بنية ممكنة. |
| TASK-010 | OpenBot Runtime Adapter — First Real Worker | Phase 1 — Genesis Born | تشغيل أول Worker حقيقي عبر OpenBot computer/runtime بدل mock. |
| TASK-011 | Minimal Worker Coordination | Phase 1 — Genesis Born | تمكين منظمة صغيرة من أكثر من Worker باستخدام أبسط قناة متاحة. |
| TASK-012 | Mission Orchestrator — End-to-End Born Loop | Phase 1 — Genesis Born | ربط Goal→Plan→Genomes→Workers→Result في أول حلقة Genesis كاملة. |
| TASK-013 | Verification Loop v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | منع اعتبار المهمة ناجحة لمجرد أن worker قال إنها نجحت. |
| TASK-014 | Flight Recorder v0.1 | Phase 1 — Genesis Born | تسجيل الحد الأدنى اللازم للتشخيص والتعلم المستقبلي دون تخزين transcript كامل كمعرفة. |
| TASK-015 | Experiment 001 — Born From Goal | Phase 1 — Genesis Born | إثبات الفرضية الأولى على هدف business/research حقيقي دون فريق hardcoded. |
| TASK-016 | Git Workspace Adapter | Phase 2 — Genesis Work | تمكين Genesis من العمل الآمن على repository خارجي عبر Git/worktrees. |
| TASK-017 | Development Runtime Adapter | Phase 2 — Genesis Work | تشغيل package install/build/test/dev processes داخل OpenBot computer. |
| TASK-018 | Preview & Browser Verification | Phase 2 — Genesis Work | تحويل التطبيق الجاري إلى preview يمكن اختباره فعليًا. |
| TASK-019 | Software Engineering Completion Contract | Phase 2 — Genesis Work | تطبيق Build→Run→Observe→Diagnose→Fix→Verify على repo حقيقي. |
| TASK-020 | Multi-Worker Integration Manager v0.1 | Phase 2 — Genesis Work | دمج عمل عدة workers بأقل coordination layer. |
| TASK-021 | Experiment 002 — Software Engineering Organization | Phase 2 — Genesis Work | إثبات أن Genesis يولد منظمة هندسية مناسبة لمستودع حقيقي ويصل لنتيجة verified. |
| TASK-022 | Experiment 003 — Diagnostic Organization | Phase 2 — Genesis Work | إثبات اختلاف organization على مشكلة تشخيص صناعية/تقنية. |
| TASK-023 | Baseline Benchmark Harness | Phase 2 — Genesis Work | مقارنة Genesis مع strong single agent وstatic team. |
| TASK-024 | Experience Store v0.1 | Phase 3 — Genesis Learns | تحويل Flight Recorder إلى خبرات structured قابلة للاسترجاع دون transcript bloat. |
| TASK-025 | Learning Candidate Generator | Phase 3 — Genesis Learns | استخراج اقتراحات تعلم تنظيمي من نتائج متعددة، لا من نجاح واحد. |
| TASK-026 | Learning Evaluation & Promotion v0.1 | Phase 3 — Genesis Learns | اختبار candidate قبل اعتماده كنمط تنظيمي. |
| TASK-027 | Organization Pattern Retrieval | Phase 3 — Genesis Learns | استخدام الأنماط المعتمدة كمساعدة للPlanner دون تحويلها إلى templates جامدة. |
| TASK-028 | Measured Learning Experiment | Phase 3 — Genesis Learns | إثبات أن التعلم حسن metric واحدًا على الأقل دون إفساد البقية. |
| TASK-029 | Evolution Sandbox v0.1 | Phase 4 — Genesis Evolves | السماح لـGenesis باقتراح organizational strategy variants واختبارها دون التأثير على production behavior. |
| TASK-030 | Repository Census for Genesis Academy | Phase 4 — Genesis Academy | تصنيف محفظة repositories إلى curriculum قابلة للقياس. |
| TASK-031 | Academy Cohort 001 Runner | Phase 4 — Genesis Academy | تشغيل cohort صغيرة مع isolation وgraduation record موحد. |
| TASK-032 | Academy Scale-Up & Curriculum Gates | Phase 4 — Genesis Academy | توسيع Academy تدريجيًا فقط إذا Cohort 001 أثبت الاستقرار. |
| TASK-033 | Blind Transfer Test | Phase 5 — Genesis Unleashed | اختبار transferable organizational learning على repo أو مشروع لم يدخل التدريب/التعلم. |
| TASK-034 | Greenfield Product Test | Phase 5 — Genesis Unleashed | اختبار Genesis على 'Build X' من الصفر بدل تحسين repo مألوف. |
| TASK-035 | Production Hardening — Evidence Driven Only | Phase 5 — Production Readiness | إضافة الحماية/الاسترداد/التوسع التي أثبتت التجارب الحاجة إليها فقط. |
| TASK-036 | Protocol Federation — A2A When Justified | Phase 5 — Production Readiness | إضافة A2A federation فقط بعد وجود use case لوكيل مستقل خارجي. |
| TASK-037 | Jev Decision Benchmark & Optional Activation | Phase 5 — Production Readiness | تحديد ما إذا كان Jev يستحق التفعيل في Decision Plane بناءً على قياس لا حماس. |
| TASK-038 | Release Candidate & Reproducibility Gate | Phase 5 — Production Readiness | إنشاء أول Genesis release candidate قابل لإعادة التشغيل من بيئة نظيفة. |
| TASK-039 | Final Benchmark & Claims Review | Phase 5 — Completion | تحديد ما يمكن قوله عن Genesis علميًا وهندسيًا بعد اكتمال التطوير. |
| TASK-040 | Genesis v1.0 Release & Handoff | Phase 5 — Completion | إغلاق دورة التطوير الأولى بحزمة تشغيل وتسليم صغيرة وواضحة. |

# قواعد التنفيذ المشتركة

لا تعِد بناء قدرة يوفرها upstream أو standard معتمد؛ استخدم CONFIGURE → REUSE → WRAP → ADAPT → EXTEND → BUILD.

لا Vendor Dump ولا نسخ OpenBot/OpenMuse/OpenDots داخل مستودع Genesis.

لا تنشئ ملفات أو مجلدات مستقبلية فارغة. أنشئ فقط ما تحتاجه المهمة الحالية.

لا تضف framework أو abstraction لمجرد احتمال الحاجة المستقبلية.

حافظ على first-party code صغيرًا وقابلًا للفهم ضمن سياق المهمة.

أي upstream Alpha يجب أن يُعزل خلف adapter رقيق بدل coupling عميق.

لا تغيّر upstream source إلا إذا نصت المهمة صراحة على fork/patch؛ الأصل integration خارجي.

كل مهمة تنتهي بكود/دليل قابل للتشغيل أو artifact قرار واضح، وليس documentation فقط إلا إذا كانت المهمة بحثية صراحة.

إذا ظهر أن upstream يغطي المطلوب، احذف الكود المقترح واستخدمه.

لا تضف قيودًا/عقودًا/بوابات جديدة إلا لمشكلة تشغيلية أو أمان ملموسة.

# بوابات المراحل

| المرحلة | بوابة الخروج |
| --- | --- |
| Phase 0 | Baselines/ownership/contracts مثبتة بأقل كود؛ لا incompatibility مجهولة تمنع Born. |
| Phase 1 | Goal→Organization→real workers→verified result يعمل end-to-end. |
| Phase 2 | Genesis يطور/يشخص workloads حقيقية مع runtime واختبارات وintegration. |
| Phase 3 | تعلم تنظيمي evidence-backed يمكن تقييمه/رفضه/ترقيته. |
| Phase 4 | Academy تعمل تدريجيًا دون ابتلاع repositories أو تضخم codebase. |
| Phase 5 | Blind transfer + greenfield + hardening + reproducible release + claims evidence. |