TASK-005 — Minimal Contracts Freeze

Phase 0

AgentCraft Genesis — Execution Task Pack

المرجع الإلزامي: AgentCraft_Genesis_Founding_Architecture_v0.1.docx. عند التعارض، لا توسّع النطاق من تلقاء نفسك؛ توقف فقط إذا كان التعارض يمنع تنفيذ الهدف.

# المهمة

تعريف أقل مجموعة contracts يحتاجها Genesis Born فقط.

# الهدف التنفيذي

نفّذ هذه المهمة فقط. لا توسّعها إلى المرحلة التالية. إذا أمكن تحقيق الهدف بإعادة استخدام upstream أو standard جاهز، فهذا هو الخيار المطلوب.

# قواعد إلزامية

لا تعِد بناء قدرة يوفرها upstream أو standard معتمد؛ استخدم CONFIGURE → REUSE → WRAP → ADAPT → EXTEND → BUILD.

لا Vendor Dump ولا نسخ OpenBot/OpenMuse/OpenDots داخل مستودع Genesis.

لا تنشئ ملفات أو مجلدات مستقبلية فارغة. أنشئ فقط ما تحتاجه المهمة الحالية.

لا تضف framework أو abstraction لمجرد احتمال الحاجة المستقبلية.

حافظ على first-party code صغيرًا وقابلًا للفهم ضمن سياق المهمة.

أي upstream Alpha يجب أن يُعزل خلف adapter رقيق بدل coupling عميق.

لا تغيّر upstream source إلا إذا نصت المهمة صراحة على fork/patch؛ الأصل integration خارجي.

كل مهمة تنتهي بكود/دليل قابل للتشغيل أو artifact قرار واضح، وليس documentation فقط إلا إذا كانت المهمة بحثية صراحة.

إذا ظهر أن upstream يغطي المطلوب، احذف الكود المقترح واستخدمه.

لا تضف قيودًا/عقودًا/بوابات جديدة إلا لمشكلة تشغيلية أو أمان ملموسة.

# خطوات التنفيذ

عرّف Goal, GoalRequirements, OrganizationPlan, WorkerGenome, MissionResult, RuntimeAdapter interfaces/types.

WorkerGenome v0.1 يبقى: identity/role/objective/model/skills/tools/computer/memory/budget/autonomy تقريبًا.

DecisionProvider interface بسيط مع Rule/LLM placeholders؛ Jev interface دون implementation إن لم يكن access موثقًا.

استخدم upstream types مباشرة عندما يكون ذلك آمنًا بدل نسخ schemas.

# Acceptance Gate

contracts قليلة ومفهومة.

لا field بلا consumer حالي.

compile/typecheck PASS.

# ممنوع في هذه المهمة

لا lifecycle mega-state-machine.

لا enterprise RBAC.

لا event ontology شاملة.

# التقرير المطلوب عند الإغلاق

STATUS: PASS / FAIL / BLOCKED

Repository HEAD / branch / commit SHA إن كان Git مستخدمًا.

الملفات التي أُنشئت أو عُدلت، مع سبب كل ملف.

الأوامر/الاختبارات التي شُغلت ونتائجها.

أي dependency أو upstream version تم استخدامه.

أي انحراف عن المهمة وسبب الضرورة.

NEXT TASK READY: YES/NO. لا تبدأ المهمة التالية داخل نفس التنفيذ إلا إذا طُلب صراحة.

# Stop Conditions

إذا تطلب الحل إعادة بناء capability موجودة upstream: توقف وابحث عن integration أبسط.

إذا بدأ عدد الملفات/المجلدات بالنمو دون capability عاملة: توقف وراجع التصميم.

إذا احتجت breaking change خارج نطاق المهمة: أبلغ عنه بدل توسيع النطاق.

إذا كانت المعلومة عن upstream غير مؤكدة أو roadmap فقط: لا تعاملها كقدرة shipped.