AGENTCRAFT GENESIS

Founding Architecture & Research Thesis v0.1

وثيقة المشروع الأساسية — Baseline: 5 October 2026

Genesis should be large in capability, small in code.

Reuse primitives. Standardize protocols. Invent orchestration. Minimize code.

الحالة: FOUNDING BASELINE — مرجع التخطيط والبناء الأولي. ليست هذه الوثيقة عقدًا جامدًا؛ أي قرار غير مطلوب لتشغيل النسخة الحالية يبقى قابلًا للتأجيل.

# 1. الملخص التنفيذي

AgentCraft Genesis هو نظام يُعطى هدفًا لا فريقًا جاهزًا. مهمته الأساسية هي فهم النتيجة المطلوبة، تصميم المنظمة المناسبة لتحقيقها، إنشاء العمال المناسبين، منحهم القدرات والموارد، تشغيل العمل في بيئة حقيقية، التحقق من النتيجة، ثم تسجيل الخبرة بطريقة تسمح بتحسين التنظيم مستقبلًا.

الفرضية المركزية: لا ينبغي أن تكون قيمة Genesis في إعادة بناء الحواسيب، المتصفحات، الذاكرة، Git، الحاويات، بروتوكولات الأدوات أو قنوات المحادثة. هذه طبقات موجودة بالفعل. قيمة Genesis يجب أن تتركز في Goal-to-Organization Runtime وفي التعلم التنظيمي.

الشعار التنفيذي:

Give Genesis a goal. It builds the AI organization needed to achieve it.

المبدأ التنفيذي الحاسم: Working behavior before architectural ceremony. منطق التطبيق أولًا؛ العقود والقيود تخدمه ولا تحكمه.

## 1.1 ما الذي يجب إثباته؟

أن Genesis يستطيع تكوين منظمات مختلفة فعلًا لمهام مختلفة، لا مجرد Manager/Researcher/Coder/Reviewer ثابتة.

أن المنظمة يمكنها العمل على حواسيب وأدوات حقيقية، لا محاكاة نصية فقط.

أن Genesis يستطيع تعديل المنظمة عند ظهور فجوة قدرة أو تعارض في النتائج.

أن النتيجة يمكن التحقق منها بأدلة واختبارات قابلة لإعادة التشغيل.

أن التعلم التنظيمي — عند تفعيله لاحقًا — يحسن الجودة أو الكلفة أو الزمن أو التدخل البشري بصورة قابلة للقياس.

أن كل ذلك يمكن تحقيقه مع codebase صغير نسبيًا بفضل reuse صارم للبنية التحتية الجاهزة.

# 2. المبادئ الدستورية

| المبدأ | المعنى |
| --- | --- |
| Goal first, team second. | لا نبدأ بفريق ثابت ثم نبحث له عن عمل. |
| Agents are compiled, not predefined. | العامل ناتج عن متطلبات المهمة وقدراتها. |
| Reason. Decide. Enforce. | نفصل التفكير المفتوح عن القرار المحدود وعن القواعد الحتمية. |
| Intelligence is a resource, not a default. | النموذج الأغلى أو الأقوى ليس الخيار الافتراضي. |
| Integrate infrastructure. Invent orchestration. | نستفيد من البنية الناضجة ونبتكر فقط طبقة Genesis. |
| Every learning claim needs evidence. | لا ترقية لتعلم أو نمط تنظيمي بلا قياس ودليل. |
| Complexity belongs in capabilities, not in the Genesis codebase. | القدرات قد تكون ضخمة، لكن قلب Genesis يجب أن يبقى صغيرًا. |
| Working behavior before architectural ceremony. | لا عقود أو بوابات أو سياسات بلا حاجة تشغيلية واضحة. |
| Comprehensive knowledge. Minimal implementation. | نعرف كل ما يمكننا استخدامه، لكن نبني أقل قدر ممكن. |
| Genesis must remain understandable by the agents that build it. | المستودع نفسه يجب أن يبقى قابلًا للفهم ضمن سياق محدود. |

# 3. ما Genesis وما ليس Genesis

## 3.1 Genesis هو

Goal Compiler

Organization Planner

Worker Genome Compiler

Cognitive / Resource Router

Organization Runtime Control

Organizational Experience & Learning

Evolution experiments after evidence

## 3.2 Genesis ليس

إعادة كتابة OpenBot أو OpenMuse أو OpenDots.

Container runtime جديدًا.

Browser automation framework جديدًا.

Git implementation أو package manager.

Memory platform جديدة طالما CopilotKit Intelligence يغطي الحاجة.

Tool protocol جديدًا بدل MCP.

Agent interoperability protocol جديدًا بدل A2A.

UI streaming protocol جديدًا بدل AG-UI.

منظومة governance مؤسسية ضخمة في v0.1.

مشروعًا يبتلع الـ85 repository داخله.

# 4. المعمارية العليا

GENESIS INTELLIGENCE
Goal → Organization → Learning → Evolution

GENESIS ORGANIZATION
Dynamic Workers | Muse/Dot/Bot patterns | Models | Skills | Tools

GENESIS RUNTIME
OpenBot computers | Shell | Browser | Files | Git | Packages | Processes | Preview | Tests

REAL WORLD
Repositories | Web | APIs | Documents | Services

القاعدة: Intelligence decides. Organization works. Runtime makes the work real.

# 5. Upstream Capability Census — مصادر الكنوز

## 5.1 OpenBot — Canonical Execution Runtime

OpenBot هو المرشح الأساسي ليكون مالك computer/runtime primitives في Genesis. المستودع نفسه يصفه كـtemplate Alpha قيد التطوير، لا package ثابتًا؛ لذلك نعتمد HTTP/protocol adapters وحدودًا رقيقة بدل imports داخلية عميقة.

| القدرة | قرار Genesis | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Per-Bot computer | REUSE | حاوية/كمبيوتر مستقل لكل عامل. |
| Chromium + browser profile | REUSE | متصفح حقيقي مع جلسات مستمرة. |
| /workspace + files | REUSE | مساحة ملفات للعامل. |
| Shell | REUSE | تنفيذ أوامر داخل container، لا على host. |
| Supervisor | REUSE | ensure/stop/reset/list للحواسيب. |
| Human takeover | REUSE | استلام المتصفح وإعادته للعامل. |
| Policy gateway + audit | REUSE | استخدم الموجود؛ لا Policy Engine جديد في v0.1. |
| Credentials | REUSE | لا نبني vault جديدًا. |
| MCP grants | REUSE | منح capabilities للعامل. |
| Bot-to-Bot handoff | REUSE FIRST | يؤجل A2A الداخلي ما لم نحتج استقلالًا حقيقيًا. |
| Routines / components / skills | DEFER/REUSE | كنوز محفوظة، لا تدخل MVP إلا عند الحاجة. |
| PostgreSQL + pgvector | REUSE | لا قاعدة بيانات جديدة بلا سبب. |
| gVisor option | DEFER/ENABLE WHEN NEEDED | تقوية isolation عند الحاجة. |

OpenBot repository — https://github.com/CopilotKit/OpenBot

OpenBot architecture — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/architecture.md

OpenBot configuration — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/configuration.md

OpenBot coworkers — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/coworkers.md

OpenBot deployment — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/deployment.md

OpenBot releases — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/releases — Baseline observed: v0.0.15; upstream Alpha.

OpenBot package manifest — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/package.json — Observed Bun 1.3.14; Playwright Core 1.62.1 at baseline.

## 5.2 OpenMuse — Durable Delegated Work

OpenMuse لا ينبغي أن يكون computer owner في Genesis. قيمته الأساسية في long-running delegated work: jobs، plans، checkpoints، leases، retries، cancellation، action receipts، goals/milestones، reviewed external writes، PDF workflows، notifications، وإدارة عمل يستمر بعد مغادرة المستخدم.

| القدرة | القرار | التفسير |
| --- | --- | --- |
| Server-owned jobs | REUSE/ADAPT | مرجع للمهام طويلة العمر. |
| Plans + checkpoints | REUSE PATTERN | مفيد لمهمات Genesis الممتدة. |
| SQL leases | REUSE PATTERN | تنسيق workers/recovery دون اختراع scheduler معقد. |
| Retries/cancellation | REUSE PATTERN | أساس التشغيل المتين. |
| Action receipts | REUSE PATTERN | دليل تشغيل قابل للتتبع. |
| Goals/milestones | DEFER | قيمة مستقبلية عالية، ليست شرط MVP. |
| Reviewed Gmail/Calendar writes | DEFER | نحتفظ بالتصميم عند إضافة external actions. |
| PDF workflows | DEFER | كنز وظيفي، لا نحمّل MVP به. |
| Native computer/browser | DROP DUPLICATE for Genesis | OpenBot يصبح canonical runtime. |
| OpenBot adapter direction | WATCH/ALIGN | upstream نفسه يوثق حدود التكامل. |

OpenMuse repository — https://github.com/CopilotKit/openmuse

OpenMuse roadmap — https://github.com/CopilotKit/openmuse/blob/main/ROADMAP.md

OpenMuse ↔ OpenBot integration boundary — https://github.com/CopilotKit/openmuse/blob/main/docs/OPENBOT-INTEGRATION.md

## 5.3 OpenDots — Specialist Workspace & Collaboration

OpenDots يثبت عمليًا أن specialist identity، Spaces/Pages، channels، voice/background work يمكن أن تعيش فوق OpenBot computers وCopilotKit Intelligence. هذا دليل معماري مهم: لا حاجة لنسخ computer stack.

| القدرة | القرار | التفسير |
| --- | --- | --- |
| Specialist/Dot identity | ADAPT | مرجع لـWorker identity، لا class ثابت. |
| Spaces | DEFER/REUSE | مساحات معرفة/عمل مستقبلية. |
| Pages + revision checks | DEFER/REUSE | مفيد للأعمال الوثائقية والتعاونية. |
| Page conversations | DEFER | ربط السياق بالartifact. |
| Slack via Intelligence | REUSE WHEN NEEDED | لا Slack server خاص بـGenesis. |
| Voice/WebRTC | DEFER | قيمة مستقبلية، ليست MVP. |
| Scheduled/background work | REUSE PATTERN | مفيد لاحقًا. |
| Per-Dot permissions | REUSE PATTERN | لا entitlement ontology جديدة. |
| OpenBot computer/supervisor | CANONICAL REUSE | تأكيد إضافي على ownership. |
| Automatic Learning container integration | REUSE | يمهد للتعلم دون بناء platform جديد. |

OpenDots repository — https://github.com/CopilotKit/OpenDots

OpenDots setup/features — https://github.com/CopilotKit/OpenDots/blob/main/docs/SETUP.md

OpenDots computers — https://github.com/CopilotKit/OpenDots/blob/main/docs/COMPUTERS.md

## 5.4 CopilotKit Intelligence — Shared Intelligence Infrastructure

| القدرة | القرار | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Rich Threads | REUSE | لا Thread Store جديد. |
| User Memories | REUSE | لا Memory Engine جديد. |
| Channels | REUSE | Slack الآن؛ integrations أخرى حسب دعم upstream. |
| Product Analytics | DEFER/REUSE | قد يفيد القياس لاحقًا. |
| Automatic Learning | REUSE + EXTEND | Insights/Skills موجودة؛ Genesis يضيف Organizational Learning. |
| Self-hosting | OPTIONAL | Kubernetes أو AWS ECS/Fargate عند الحاجة. |

CopilotKit Intelligence overview — https://docs.copilotkit.ai/intelligence/overview

Automatic Learning — https://docs.copilotkit.ai/mastra/learning

Self-host Intelligence — https://docs.copilotkit.ai/claude-sdk-typescript/intelligence/self-hosting

# 6. Protocol Registry

| البروتوكول | الغرض | الحالة | قاعدة الاستخدام |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-UI 1.0 | Agent ↔ UI/application events | ADOPT | Run/step/tool/state/reasoning/subagent events؛ لا نعيد اختراع streaming/lifecycle. |
| MCP 2026-07-28 | Worker ↔ tools/resources/prompts | ADOPT | استخدم SDK الرسمي؛ لا transport/session implementation خاص. |
| A2A 1.0.x | Independent agent ↔ independent agent | ADOPT STANDARD / DEFER INTERNAL USE | يستخدم عند حدود الاستقلال، لا لكل رسالة داخلية. |
| Genesis internal events | Organizational-only telemetry | MINIMAL BUILD | فقط ما لا يغطيه AG-UI/MCP/A2A. |
| Direct library/API | داخل module واحد | PREFER WHEN SIMPLE | لا نحول كل function إلى protocol. |

## 6.1 AG-UI

AG-UI 1.0 يحتوي lifecycle غنيًا: messages، tool calls، state snapshots/deltas، activities، runs، steps، reasoning، وأحداث subagents. لذلك لا يجوز إنشاء Genesis Event موازي لنفس المعاني.

AG-UI schema 1.0 — https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/blob/main/docs/spec/1.0/schema.mdx

AG-UI subagent events — https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/blob/main/docs/concepts/events.mdx

## 6.2 MCP

Baseline المعتمد: المواصفة النهائية 2026-07-28 وخط TypeScript SDK v2 المستقر. نستخدم SDK ولا نكتب protocol machinery. أي ميزة مستقبلية ما تزال SEP proposal لا تدخل baseline كأنها موجودة.

MCP TypeScript SDK v2 — https://ts.sdk.modelcontextprotocol.io/v2/

MCP specification planning/status — https://plan.modelcontextprotocol.io/seps

ملاحظة توافق: يوجد target مستقبلي 2026-12-15 غير جاهز في سجل المواصفات؛ لا نعتمد عليه قبل أن يصبح final.

## 6.3 A2A

Baseline: A2A 1.0.0 stable. دوره interoperability بين أنظمة agents مستقلة، مع Agent Cards وtask semantics وbindings متعددة. داخل Genesis v0.1 نفضل primitives الأبسط الموجودة مثل Bot-to-Bot ما لم يظهر سبب حقيقي لـA2A.

A2A specification — https://a2a-protocol.org/dev/specification/

A2A 1.0 announcement — https://github.com/a2aproject/A2A/blob/main/docs/blog/posts/announcing-1.0.md

# 7. Technology Registry

| التقنية | الاستخدام | الحالة | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| TypeScript/Node.js 24 | Genesis first-party core | TARGET | يتماشى مع OpenMuse/OpenDots؛ لا نفرض package manager واحد على upstream. |
| Bun 1.3.14 | OpenBot upstream | UPSTREAM-OWNED | لا نعيد هيكلة OpenBot لمجرد توحيد الأدوات. |
| pnpm 11.19.0 | OpenMuse upstream | UPSTREAM-OWNED | مرجع فقط. |
| npm | OpenDots upstream | UPSTREAM-OWNED | مرجع فقط. |
| Docker | Local/container runtime | REUSE | لا container runtime خاص. |
| gVisor/runsc | Stronger sandboxing | OPTIONAL | يُفعّل عند الحاجة والبنية المناسبة. |
| Kubernetes | Scale/deployment | DEFER | ليس شرط v0.1. |
| Chromium + Playwright | Browser automation/E2E | REUSE | OpenBot يحمل الأساس. |
| Git | Source control | REUSE | Genesis يضيف coordination فقط. |
| PostgreSQL | Metadata/audit/experience | REUSE | لا DB جديدة. |
| pgvector | Embeddings when justified | REUSE/OPTIONAL | لا vector store إضافي بلا حاجة. |
| CopilotKit Intelligence | Threads/memory/learning/channels | REUSE | Managed أو self-hosted حسب المرحلة. |
| Jev | Bounded decisions | EXPERIMENTAL ADAPTER | لا يصبح dependency معمارية. |

## 7.1 Jev Decision Plane

Jev مناسب نظريًا للقرارات المحدودة: choice/score/bounded judgment. لكنه يبقى provider تجريبيًا، وليس حجر أساس. يجب أن يختفي من النظام دون كسر Genesis.

DecisionProvider
  ├─ RuleProvider
  ├─ StatisticalProvider
  ├─ LLMDecisionProvider
  └─ JevProvider [experimental]

TypeSafe AI — Jev overview — https://www.typesafeai.org/jev

TypeSafe AI — Jev guides — https://www.typesafeai.org/guides

لا نعتمد endpoints أو SDKs غير رسمية كجزء من baseline. أي community-hosted Jev service يبقى خارج المعمارية الأساسية حتى التحقق منه.

# 8. Canonical Ownership & Deduplication Matrix

| المجال | المالك Canonical | القرار |
| --- | --- | --- |
| Computer/container | OpenBot | DROP duplicates |
| Browser/Chromium | OpenBot | DROP duplicates |
| Workspace/files/shell | OpenBot | DROP duplicates |
| Computer supervisor | OpenBot | DROP duplicates |
| Basic policy/audit/credentials | OpenBot | REUSE |
| Durable jobs/plans/checkpoints/leases | OpenMuse pattern | REUSE/ADAPT |
| Spaces/Pages/specialist workspace | OpenDots | DEFER/REUSE |
| Threads/memory/channels/basic learning | CopilotKit Intelligence | REUSE |
| Agent/UI lifecycle | AG-UI | REUSE |
| Tools/resources | MCP | REUSE |
| External agent interoperability | A2A | REUSE WHEN NEEDED |
| Goal compiler | Genesis | BUILD |
| Organization planner | Genesis | BUILD |
| Worker genome compiler | Genesis | BUILD |
| Cognitive/resource router | Genesis | BUILD |
| Organizational learning | Genesis | BUILD LATER |
| Software engineering coordination | Genesis | BUILD THIN LAYER |

# 9. Minimal Worker Genome v0.1

لا نبدأ بـ47 field. الحد الأدنى:

WorkerGenome {
  identity
  role
  objective
  model
  skills
  tools
  computer
  memory
  budget
  autonomy
}

تضاف الحقول فقط عندما تظهر حاجة تشغيلية مثبتة. Muse-like وDot-like وBot-like ليست classes منفصلة؛ هي presets/configurations فوق genome موحد.

# 10. Genesis Core — ما نكتبه نحن

| المكون | المسؤولية |
| --- | --- |
| Goal Compiler | تحويل outcome بشري إلى متطلبات وقيود نجاح قابلة للتنفيذ. |
| Organization Planner | اختيار topology وعدد العمال وأدوارهم وعلاقاتهم. |
| Genome Compiler | تحويل متطلبات الدور إلى WorkerGenome قابل للتشغيل. |
| Cognitive/Resource Router | اختيار model/provider/tool/computer وفق الحاجة والكلفة. |
| Organization Runtime Control | إنشاء/إيقاف/تعديل العمال وتنسيق lifecycle. |
| Organizational Experience | تسجيل المنظمة والنتيجة والكلفة والتدخلات بصورة structured. |
| Evolution Engine | مرحلة لاحقة فقط: اقتراح وتجريب وتحسين الأنماط التنظيمية. |

# 11. Genesis Runtime — الحد الأدنى

بعد فحص upstream، لا نبني Sandbox Manager كاملًا. OpenBot يغطي lifecycle/computer/browser/workspace/shell. Genesis Runtime يضيف فقط software-engineering coordination التي لا يغطيها upstream مباشرة:

Git clone/branch/worktree coordination.

Process/service lifecycle وربط المنافذ.

Preview discovery/exposure داخل بيئة التطوير.

Test orchestration: unit/integration/build.

Browser smoke/E2E acceptance فوق Playwright/OpenBot.

Multi-worker diff/integration/merge ordering.

Clean-room verification وrollback coordination.

الحلقة المستهدفة:

Build → Run → Observe → Diagnose → Fix → Verify

# 12. Completion Contract — بسيط وقابل للقياس

لا نريد محكمة. لكن مهمة تطوير برمجية لا تعد مكتملة لمجرد أن النموذج كتب كودًا. في المهمات التي تنطبق عليها المعايير التالية، يكتمل العمل عند:

code changed

relevant tests pass

build passes

service boots

browser smoke passes when UI exists

required E2E passes

acceptance criteria satisfied

artifacts/logs recorded

لا نفرض كل gate على كل نوع مهمة. الـOrganization Planner يختار gates ذات الصلة.

# 13. Governance — Minimum Necessary

v0.1 لا يبني Policy DSL أو RBAC مؤسسيًا جديدًا. نستخدم OpenBot policy/audit/grants، ونضيف فقط قرارات Genesis التي يحتاجها التشغيل الفعلي:

within_budget?

requires_human?

worker_allowed?

dangerous external side effect?

قاعدة: A constraint must solve an observed problem, a concrete safety risk, or a known interoperability requirement. Otherwise: DEFER.

# 14. Learning Architecture

CopilotKit Automatic Learning يغطي evidence-backed Insights → reviewed Skills. Genesis لا يعيد بناء ذلك. الإضافة الخاصة بنا هي Organizational Intelligence.

Mission
  ↓
Telemetry / evidence
  ↓
Structured Experience
  ↓
Candidate organizational pattern
  ↓
Evaluation
  ↓
Repeated validation
  ↓
Human-approved promotion (initially)
  ↓
Reusable organization pattern

الحالات المقترحة لاحقًا فقط عند تفعيل learning governance: Rejected / Quarantined / Experimental / Promoted / Deprecated. لا حاجة لبنائها كلها في Genesis Born.

# 15. Token & Resource Economics

Budget per mission.

Rules/deterministic code قبل LLM عندما تكفي.

Bounded decision → Rule/Jev/statistical provider عندما يكون مناسبًا.

Open-ended reasoning → LLM.

Cheap/local provider أولًا عندما لا تتطلب المهمة frontier model.

Spawn worker فقط عندما تكون الفائدة المتوقعة مبررة.

Store structured experience بدل transcript كامل في prompt.

Retrieve only relevant prior experiences.

المبدأ: Intelligence is a resource, not a default.

# 16. AI Context Budget & Anti-Bloat Rules

كل subsystem يجب أن يكون قابلًا للفهم مستقلًا مع README صغير + contract + tests ذات صلة.

المهمة الاعتيادية يجب ألا تتطلب Read entire repository first.

CONFIGURE → REUSE → WRAP → ADAPT → EXTEND → BUILD.

BUILD هو الخيار الأخير.

لا vendor dump للمستودعات الثلاثة داخل Genesis.

لا نسخ الـ85 repository إلى Genesis Academy؛ تبقى external workloads.

إذا احتاج تغيير اعتيادي عشرات الملفات، نراجع المعمارية.

إذا بدأت مرحلة بإنشاء عشرات المجلدات ومئات الملفات قبل capability عاملة، STOP & REVIEW.

لا subsystem جديد لمشكلة يمكن حلها adapter رقيق.

لا protocol داخلي جديد إذا كان standard معتمد يغطي المعنى.

# 17. Suggested First-Party Repository Shape

AgentCraft-Genesis/
  app/
  kernel/
    goal/
    organization/
    genome/
    routing/
  runtime/
    openbot-adapter/
    git/
    verification/
    integration/
  learning/
  contracts/
  evals/
  docs/

هذه ليست بنية مجمدة؛ هي سقف تنظيمي أولي. لا ننشئ مجلدًا قبل وجود كود حقيقي يحتاجه.

# 18. Phase 0 — Architecture Intelligence Deliverables

00_Founding_Thesis.md

01_Upstream_Feature_Census.md

02_Deduplication_Ownership_Matrix.md

03_Technology_Registry.md

04_Protocol_Standards_Registry.md

05_Compatibility_Matrix.md

06_Genesis_Target_Architecture.md

07_ADRs.md

08_Phased_Implementation_Plan.md

ملاحظة: هذه artifacts منطقية؛ لا يلزم تحويلها فورًا إلى عشرات الملفات. يمكن إبقاء معظمها في وثيقة/ملفات قليلة إلى أن يصبح الفصل التشغيلي مفيدًا.

# 19. Phased Activation — من الحلم إلى التطبيق

| المرحلة | الهدف |
| --- | --- |
| Phase 0 — Architecture Intelligence | الجرد/التوافق/الملكية/حدود البناء. لا product code غير PoCs صغيرة لازمة للتحقق. |
| Phase 1 — Genesis Born | Goal → Organization → Workers → real execution → verified result. لا autonomous learning. |
| Phase 2 — Genesis Work | Git/worktrees/processes/preview/tests/E2E/integration على repositories حقيقية. |
| Phase 3 — Genesis Learns | Experience Store + candidate organizational learning + evaluation + human approval. |
| Phase 4 — Genesis Evolves | Sandboxed organization strategy experiments + benchmark + promotion/rollback. |
| Phase 5 — Genesis Unleashed | Blind repository / new product mission لإثبات transfer. |

# 20. Experiment 001 — Born From Goal

مثال الهدف: Research whether a self-hosted AI maintenance specialist for industrial machines is commercially viable for small factories.

شرط النجاح: لا نحدد مسبقًا أسماء العمال أو عددهم. Genesis يجب أن يستنتج المنظمة.

يفهم الهدف ومعيار النجاح.

يحدد الأدوار المطلوبة.

يُنشئ 3–5 workers فقط إذا احتاجهم.

يمنح models/tools/computers حسب الحاجة.

ينفذ عملًا حقيقيًا.

عند capability gap ينشئ/يعدل worker.

عند تعارض مهم يمكنه إضافة independent reviewer.

ينتج artifact نهائيًا قابلًا للتقييم.

يسجل cost/time/tokens/workers/human interventions/evidence.

ينهي/يتقاعد temporary organization بعد المهمة.

# 21. Experiments 002–003 & Falsification

قبل أي ادعاء قوي، نحتاج ثلاث مهام متباينة على الأقل:

| التجربة | المجال | المطلوب |
| --- | --- | --- |
| 001 | Business investigation | Research organization |
| 002 | Software engineering | Engineering organization |
| 003 | Industrial machine incident | Diagnostic organization |

إذا ولد Genesis الفريق نفسه تقريبًا في المجالات الثلاثة، فهذا فشل للفرضية، لا نجاح شكلي.

المقارنة الأساسية: Strong single agent vs Static multi-agent team vs Genesis adaptive organization. نقيس quality, cost, latency, reliability, human effort, adaptation.

# 22. Genesis Academy

الـ85 repository هي curriculum خارجية وليست جزءًا من codebase. يبدأ الأمر بـRepository Census: Gold/Silver/Archive، ثم Cohort صغيرة متنوعة، ثم مشاريع أكبر، ثم Blind Repository لم يُستخدم في التعلم.

External Repository
      ↓
Genesis organization
      ↓
Real computers / dependencies / build / bugs
      ↓
Tests / browser / failures / fixes
      ↓
Measured result
      ↓
Structured experience
      ↓
Validated learning only

المعيار الأقوى في النهاية: Transferable Organizational Learning — تحسن على repository جديد لم يره Genesis سابقًا.

# 23. Compatibility Baseline — 2026-10-05

| المكوّن | Baseline | قاعدة التوافق |
| --- | --- | --- |
| OpenBot | v0.0.15 observed; Alpha | Adapter boundary mandatory; avoid private workspace imports. |
| OpenMuse | Alpha/template | Use patterns/capabilities selectively; OpenBot live bridge still future/partial. |
| OpenDots | Template; Node 24 | Uses OpenBot computer/supervisor pattern. |
| CopilotKit Intelligence | Current production layer | Threads/memory/learning/channels; self-host options available. |
| AG-UI | 1.0 schema | Adopt; exploit subagent events before custom duplicates. |
| MCP | 2026-07-28 final; TS SDK v2 stable | Adopt official SDK; watch future spec separately. |
| A2A | 1.0.0 stable | Adopt standard; defer internal use until needed. |
| Jev | Provider candidate | Experimental adapter only; verify official access before implementation. |

# 24. Upgrade Policy

لا upgrade لمجرد وجود إصدار جديد.

كل upstream upgrade يمر عبر adapter/contract tests.

نسجل Verified Date وsource link وstability لكل dependency مهمة.

Alpha upstream يُعزل خلف adapter أقوى من stable standard.

لا نعتمد roadmap item كأنه shipped capability.

لا نعتمد proposal/SEP draft كأنه standard نهائي.

أي breaking protocol revision يحتاج Compatibility Review قبل الترقية.

# 25. Build Boundary — الخط الأحمر

في Genesis v0.1 يُسمح بكتابة first-party code فقط عندما يقع في واحدة من هذه الفئات:

Goal-to-Organization logic.

Worker Genome compilation.

Cognitive/resource routing.

Thin adapters إلى upstream capabilities.

Minimal runtime coordination التي لا يغطيها upstream.

Verification/integration glue الضروري لإثبات real work.

Structured mission/organization telemetry.

ويُمنع افتراضيًا إعادة بناء:

containers/VM runtime

Chromium/browser engine

Git

package managers

thread store

memory engine

Slack/Teams infrastructure

tool protocol

agent interoperability protocol

UI streaming protocol

credential vault

general-purpose policy engine

general-purpose audit platform

vector database

# 26. Definition of Genesis Born

لا نعتبر Phase 1 مكتملة إلا عندما يستطيع المستخدم إعطاء outcome واحد من واجهة بسيطة، ويقوم Genesis دون فريق hardcoded بإنشاء organization، تشغيل workers على قدرات حقيقية، إنتاج نتيجة، التحقق منها، وعرض سجل واضح لما أنشأه واستخدمه وكلفته.

كل شيء آخر — Academy الكاملة، autonomous promotion، enterprise governance، voice، Spaces/Pages، mobile، Kubernetes scale، A2A federation — قيمة مستقبلية محفوظة، وليست شرط ولادة.

# 27. سجل المصادر الرسمية الدقيقة

OpenBot — https://github.com/CopilotKit/OpenBot

OpenBot Architecture — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/architecture.md

OpenBot Configuration — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/configuration.md

OpenBot Deployment — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/deployment.md

OpenBot Coworkers — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/main/docs/coworkers.md

OpenBot Releases — https://github.com/CopilotKit/OpenBot/releases

OpenMuse — https://github.com/CopilotKit/openmuse

OpenMuse Roadmap — https://github.com/CopilotKit/openmuse/blob/main/ROADMAP.md

OpenMuse/OpenBot Integration — https://github.com/CopilotKit/openmuse/blob/main/docs/OPENBOT-INTEGRATION.md

OpenDots — https://github.com/CopilotKit/OpenDots

OpenDots Setup — https://github.com/CopilotKit/OpenDots/blob/main/docs/SETUP.md

OpenDots Computers — https://github.com/CopilotKit/OpenDots/blob/main/docs/COMPUTERS.md

CopilotKit Intelligence — https://docs.copilotkit.ai/intelligence/overview

CopilotKit Automatic Learning — https://docs.copilotkit.ai/mastra/learning

AG-UI 1.0 Schema — https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/blob/main/docs/spec/1.0/schema.mdx

AG-UI Events — https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/blob/main/docs/concepts/events.mdx

MCP TypeScript SDK v2 — https://ts.sdk.modelcontextprotocol.io/v2/

MCP Spec planning/status — https://plan.modelcontextprotocol.io/seps

A2A Specification — https://a2a-protocol.org/dev/specification/

A2A 1.0 Announcement — https://github.com/a2aproject/A2A/blob/main/docs/blog/posts/announcing-1.0.md

TypeSafe AI Jev — https://www.typesafeai.org/jev

TypeSafe AI Guides — https://www.typesafeai.org/guides

# 28. القرار التأسيسي النهائي

Genesis should be large in capability, small in code.

نجاح المشروع لا يقاس بعدد الملفات أو عدد الأنظمة الفرعية التي نبنيها، بل بقدرة قلب صغير ومفهوم على تركيب البنية الجاهزة إلى منظمة ذكاء تعمل فعلًا.

الخطوة التالية بعد اعتماد هذه الوثيقة: تحويلها إلى سلسلة مهام بناء متتالية، كل مهمة تنتج capability قابلة للتشغيل والاختبار، مع منع scaffolding غير الضروري والتوقف عند أي علامة تضخم مبكر.